## Slide 1: 软件工程 软件项目管理

## Slide 2: 内容
软件项目管理案例
软件项目的特点
管理在软件工程中的重要性
软件项目管理的内容
小结

## Slide 3: 案例(1/3)
待开发项目（目标项目）
  “月球车控制仿真软件系统”(MCS)研发
成立项目组
  负责人：王华
  成员：小谢、小赵、小陈、小吴
负责人
李总

## Slide 4: 案例(2/3)
项目要求
  时间限制：6个月
  人员限制：5个人
  成本限制：50万元
软件需求：以双方共同签字认可的软件需求规格说明书为基准。
项目交付要求：目标软件系统、用户使用手册、系统安装手册

## Slide 5: 案例(3/3)
如何着手开展工作？
能否/如何保证在规定时间范围内完成工程？
如何保证软件项目的质量？
如何确保项目不会失控？
如何在实施过程中处理各种应急事件？
……

## Slide 6: 内容
软件项目案例
软件项目的特点
管理在软件工程中的重要性
软件项目管理的内容
小结

## Slide 7: 何谓项目(Project)?
为创建一个唯一产品(或提供唯一服务)而进行的工作
项目示例
  “高超音速飞行器”项目
  “Windows10”项目
  “载人飞船”项目
  “华中科技大学HUB系统”项目
  ……

## Slide 8: 项目特点
目标性: 获得预期的结果
周期性: 限定时间内完成
约束性: 有限资源（如人员、成本、工具等）
不确定性: 项目的实施及其结果不确定

## Slide 9: 项目成功的制约因素
项目范围
进度计划
用户满意度
开发成本

## Slide 10: 软件项目的特点
对象：逻辑产品
过程：以研制为主，无明显的生产过程。
属性：成本、进度、质量较难度量和估算。
易变性：软件需求通常难以确定且经常变化。
复杂性：作为逻辑产品，复杂性与软件规模成正比。

## Slide 11: 软件项目示例
月球车控制仿真软件系统（MCS）
  目标性：用户提出要求
  周期性：6个月
  约束性：成本50万，人员6，……
  不确定性：是否可行，能否成功
  多变性：需求变化、调整
  复杂性：不同领域、知识背景、理解……
特殊性

## Slide 12: 讲授内容
软件项目案例
软件项目的特点
管理在软件工程中的重要性
软件项目管理的内容
小结

## Slide 13: 软件项目的任务
按照预定的进度、成本和质量，开发出满足用户要求的软件产品。
  用户需求
  成本限制
  进度限制
  确保质量
软件开发
成本约束
进度约束
高质量软件
用户需求

## Slide 14: 软件项目实施的方法
工程化手段
  过程：划分阶段（阶段目标、任务、产品、审核）
  文档：规范、全面
  质量：贯穿整个开发过程
  工具：借助一系列工具辅助开发
  评审：严格审核阶段成果
  抽象：不同的抽象层级（抽象→具体）
  规范：符合软件工程规范

## Slide 15: 软件项目所涉及的对象
成本
进度
质量
人
产品
过程
用户、项目经理、需求分析人员、设计人员、程序员、测试人员、维护人员……
需求获取
需求分析
软件设计
编码实现
测试
使用维护
可行性研究报告
需求规格说明书
设计规格说明书
源程序代码
可执行代码
测试用例
手册(安装、操作)

## Slide 16: 管理在项目工程化中的重要性
70%的软件项目由于管理不善导致难以控制进度、成本和质量；三分之一左右的软件项目在时间和成本上超出额定限度125%以上。
管理是影响软件项目成功实施的全局因素，而技术仅仅是局部因素。
如果不能对软件项目进行有效管理，就难以发挥软件开发方法和工具的潜力，也无法高效地开发出高质量软件产品。

## Slide 17: 内容
软件项目案例
软件项目的特点
管理在软件工程中的重要性
软件项目管理的内容
小结

## Slide 18: 什么是软件项目管理?
对软件项目开发过程中，所涉及的过程、人员、产品、成本、进度等要素，进行度量、分析、规划、组织、控制的过程，以确保软件项目能按照预定的成本、进度、质量要求顺利完成。

## Slide 19: 软件项目管理的对象
相互关联的管理要素
  过程管理
    过程：怎么做(How)
  人员管理
    人员：谁来做(Who)
  产品管理
    产品：结果(What)

## Slide 20: 软件项目管理的内容
管理对象 | 人员 | 过程 | 产品
管理内容 | 团队建设和管理 | 软件过程定义 软件度量 软件项目计划 软件项目跟踪 | 软件质量管理 软件配置管理 软件需求管理
 | 软件风险管理 |  | 

## Slide 21: 过程管理
过程定义：遵循什么过程实施开发工作
软件项目计划：根据项目实际特点，制订开发计划
软件度量：对实施过程进行定量描述
软件项目跟踪：判断实际执行与计划之间的偏差
风险管理：建立风险评估机制

## Slide 22: 软件过程定义
为获得高质量软件，必须完成的一系列任务，规定了完成各项任务的工作步骤。（规范\顺序）
ISO的过程定义：将输入转化成输出的一组彼此相关的资源
和活动。

## Slide 23: 软件过程定义示例-MCS项目
结点：软件开发活动
边：开发活动之间的关系（文档、产品）

## Slide 24: 软件度量
对软件项目的过程、产品、资源的属性进行定量描述。
如：软件项目的规模、成本、工作量、质量等。
目的：对软件项目进行更好的管理
  需要对哪些方面进行度量？
  如何进行度量？
  如何将度量的结果指导软件项目的管理？
  有哪些工具和模型可辅助进行软件度量……

## Slide 25: 软件度量示例-MCS项目
估算（事前、定量）
  所需的工作量为58人月
  所需的成本为83.2万元
软件测量（事后、定量）
  至今已消耗费用为32.7万元
  至今投入工作量为45个人月
  发现32个故障，其中28个得到修复

## Slide 26: 软件项目计划
制订并文档化软件项目计划，确保软件开发计划是可行、科学、符合实际的。
  要对软件开发过程中的那些方面制定计划？
  制定软件项目计划的基础和依据是什么？
  要考虑哪些方面的问题？
  如何确保计划是科学和可行的？(软件度量)
  如何描述计划？
  利用哪些工具可辅助计划的制定？……

## Slide 27: 项目计划示例-MCS项目

## Slide 28: 软件项目跟踪
跟踪和及时调整软件项目开发计划，提供项目情况的可视性，保证计划的适时调整
  要对哪些方面进行跟踪？
  如何对软件项目进行跟踪？
  当项目不能按照预定计划实施时，如何调整计划？
  当跟踪发现问题时如何进行处理
  如何提供工具辅助对软件项目进行跟踪……

## Slide 29: 软件项目跟踪示例-MCS项目

## Slide 30: 风险管理
对软件开发过程中各种风险进行分析、预测、评估、监控的过程。
  什么是软件开发风险？
  软件开发可能有哪些风险？
  如何客观地预测风险？
  如何评估风险带来的影响？
  如何避免和消除风险？
  如何提供工具支持风险分析？……

## Slide 31: 风险管理示例-MCS项目

## Slide 32: 人员管理
软件项目团队
约束和激励机制

## Slide 33: 软件开发团队
确定团队结构、明确人员的角色和任务、加强人员之间的交流与合作，保证结构合理、任务明确、团结协作、交流顺畅。
  如何根据开发组织、软件项目和开发人员的特点来组建项目团队？
  如何采取有效措施来加强和促进人员之间的交流、沟通和合作？
  如何提高团队的合作精神？

## Slide 34: 软件开发团队示例-MCS项目
项目经理
开发小组
质量保证小组
配置小组
项目副经理
测试小组

## Slide 35: 约束和激励机制
制定并实施纪律约束团体，通过激励机制激发人员激情、动力。
  如何制定有效纪律确保项目得以顺利的实施
  如何制定措施激励员工的积极性和热情
  ……

## Slide 36: 纪律和激励机制示例-MCS项目
根据任务完成情况(时间、质量等)考虑项目提成
给有能力的团队成员提供更多学习和晋级机会
迟到和早退将影响月度奖金
……

## Slide 37: 产品管理
软件需求管理
软件质量保证
软件配置管理

## Slide 38: 软件需求管理
获取、文档化、评审用户需求，并对用户需求的变更进行控制和管理
  如何获取需求？
  如何撰写软件需求规格说明书？
  如何对需求进行评审以发现需求文档中的问题？
  如何控制需求的变更？
  如何提供工具支持需求管理……

## Slide 39: 需求管理示例-MCS项目
任何需求的提出和变更必须得到用户确认
需求的变更必须提交书面申请
软件需求规格说明书必须按规范撰写
必须将变化的需求告知相关小组和个人

## Slide 40: 软件质量保证
软件项目实施过程中，为软件产品的质量提供某种可视性,知道哪些地方有质量问题，便于改进方法和措施，提高软件产品的质量。
  高质量的软件体现在哪些方面？
  如何保证软件产品的质量？
  如何发现软件的质量问题？
  如何制定软件产品质量保证计划？
  如何有效落实和实施计划？
  如何提供工具支持软件质量保证？……

## Slide 41: 质量保证示例-MCS项目
成立质量保证小组
制订质量保证计划
制订和遵循技术规范和标准
对代码进行测试
对文档进行评审

## Slide 42: 软件配置管理
对软件产品进行标识、存储、变更和发放，记录并报告其状态，验证软件产品的正确性和一致性，并对上述工作的审计过程。
  如何标识软件产品
  如何描述软件产品？
  如何对其软件产品的版本进行控制？
  如何控制软件产品的变更？
  如何制定软件配置计划？
  如何利用工具支持软件配置活动……

## Slide 43: 软件配置管理示例-MCS项目
制定软件配置管理计划
  明确配置项及其标识、明确基线
成立软件配置管理小组
选定配置管理软件工具
  Microsoft SourceSafe(VSS)、PVCS(Merant)
版本控制
定期审计

## Slide 44: 内容
软件项目案例
软件项目的特点
管理在软件工程中的重要性
软件项目管理的内容
小结

## Slide 45: 本讲小结
软件项目的实施需要有效的管理
软件项目管理涉及多个不同的方面
  过程、人员和产品
项目管理贯穿软件开发全过程